Projet Le Solitaire – Planning du binôme

L3 MIAGE – Algorithmique et programmation Python

Marc-Chazarenc / Djimi-Tchamen – Soutenance le vendredi 6 novembre 2026

# Principe de fonctionnement

Le projet est découpé en 4 points d'étape, un tous les deux jours. À chaque point, chaque membre a développé une fonctionnalité. Au rendez-vous, le binôme fusionne les deux parties dans le fichier, teste ensemble, puis se répartit la suite.

Le programme principal n'appelle qu'une seule fonction : menu(). Les fonctions pas encore écrites existent déjà sous forme de « bouchons » marqués « À FAIRE - Point X » dans le code : le jeu tourne dès le départ, et chaque membre remplace simplement le contenu de ses fonctions.

## État actuel (fait)

- Création de la pioche, des colonnes, des fondations et de la partie (creerPartie)

- Affichage du jeu en mode texte (afficherPartie)

- Menu principal, règles du jeu et boucle de jeu (menu, jouer)

# Vue d'ensemble

| Point d'étape | Date | Membre A | Membre B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Menu et colonnes | Jeudi 29 oct. | Menu, boucle de jeu, saisie des déplacements | Règles et déplacements entre colonnes |
| 2. Pioche et fondations | Samedi 31 oct. | Pioche, défausse, défausse → colonne | Fondations, détection de la victoire |
| 3. Sauvegarde et aide | Lundi 2 nov. | Sauvegarde et chargement de la partie | Proposition des coups possibles |
| 4. Paramètres et finitions | Mercredi 4 nov. | Paramètres de difficulté | Fonctionnalité originale et tests complets |
| Rendu | Jeu. 5 – ven. 6 nov. 14 h | Dossier papier (ensemble) | Dépôt Moodle (un seul membre) |

# Point 1 Vendredi 30 octobre : pioche, défausse et fondations

## Touts les deux

- Finaliser le menu principal et la boucle jouer().

- Écrire la partie « saisie » de deplacer() : demander la source, la destination et le nombre de cartes.

- Vérifier que la saisie est valide (numéro de colonne entre 1 et 7, nombre de cartes disponible…).

- estRouge(carte) : indique si une carte est rouge (cœur, carreau).

- peutPoserSurColonne(carte, colonne) : couleur alternée et valeur inférieure de 1, ou un Roi sur une colonne vide.

- deplacerEntreColonnes(partie, depart, arrivee, nbCartes) : déplace une ou plusieurs cartes visibles et retourne la carte cachée libérée.

- La façon de désigner une source et une destination, par exemple 1 à 7 pour les colonnes, D pour la défausse, F pour les fondations. Toutes les fonctions suivantes en dépendent.

## Membre A

- piocher() : retourne une carte de la pioche vers la défausse.

- Quand la pioche est vide, remettre la défausse dans la pioche.

- Déplacement de la défausse vers une colonne.

## Membre B

- peutPoserSurFondation(carte, fondations) : un As sur une fondation vide, puis la valeur suivante de la même famille.

- Déplacements colonne → fondation et défausse → fondation.

- partieGagnee() : renvoie True quand les 4 fondations contiennent 13 cartes.

# Point 2 – Lundi 2 novembre : sauvegarde et aide

## Membre A

- sauvegarderPartie() et chargerPartie() : enregistrer la partie dans un fichier et la relire.

- Attention : avec le module json, les tuples sont enregistrés comme des listes. Il faut les reconvertir en tuples au chargement.

## Membre B

- proposerCoups() : parcourir tous les déplacements possibles (colonnes, défausse, fondations) et les afficher.

- Réutiliser les fonctions peutPoser… écrites aux points 1 et 2 pour savoir si un coup est autorisé.

# Point 4 – Mercredi 4 novembre : paramètres et finitions

## Membre A

- modifierParametres() : menu de réglage de la difficulté.

- Exemples : piocher 1 ou 3 cartes, aide activée ou non, nombre de passages dans la pioche limité.

## Membre B

- Une fonctionnalité originale pour se démarquer : annuler le dernier coup, compteur de coups, score…

- Tests complets d'une partie du début à la fin.

# Vendredi 6 novembre : dossier et dépôt

## Contenu du dossier papier

- La structure de données de chaque élément du jeu : pioche, défausse, colonnes, fondations.

- Les commandes de jeu et les menus.

- Le fonctionnement de l'aide (comment l'ordinateur trouve les coups possibles).

- Les points forts et particularités du jeu.

- Les niveaux de jeu et le paramétrage.

## Dépôt

- Déposer le dossier PDF et le fichier .py sur Moodle avant le vendredi 6 novembre à 14 h.

- Un seul membre du binôme effectue le dépôt.

- Nommage : Solitaire_Marc-Chazarenc_Djimi-Tchamen.pdf et Solitaire_Marc-Chazarenc_Djimi-Tchamen.py.

- Préparer la démonstration sur un ordinateur portable personnel.